Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15),  članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici od 30.studenog  2016.g., donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017.g.(u daljnjem tekstu:Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Kistanje  za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade prema članku 22.stavku 1.zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program sadrži:

-opis poslova s procjenom troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa,

-izvore financiranja.

Programom su predviđene djelatnosti: javna rasvjeta, održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama,održavanje javnih površina i čistoće, veterinarski i sanitarni poslovi te ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

1)Javna rasvjeta

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Troškovi električne energije | 250.000,00 |
| 2. | Javna rasvjeta -održavanje uređaja i opreme javne rasvjete -zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature -nepredviđene rekonstrukcije -sanacija nakon štete -modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti -usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvjetom | 150.000,00 |
|  | Ukupno (1+2): | 400.000,00 |

2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 |
| 1.1. | Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika . | 400.000,00 |
| 2. | Čišćenje snijega | 30.000,00 |
|  | Ukupno (1+2): | 430.000,00 |

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih površina | 182.000,00 |
| 1.1. | Sanacija i održavanje javnih površina | 22.000,00 |
| 1.2. | Nabava klupa i druge urbane opreme | 10.000,00 |
| 1.3. | Održavanje groblja i spomen ploča | 10.000,00 |
| 1.4. | Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama | 120.000,00 |
| 1.5. | Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme | 10.000,00 |
| 1.6. | Održavanje groblja i spomen ploča | 10.000,00 |
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o. (uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij) | 450.000,00 |
|  | Ukupno (1+2): | 632.000,00 |

4) Veterinarski i sanitarni poslovi

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama | 20.000,00 |
| 2. | Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje | 10.000,00 |
|  | Ukupno(1+2): | 30.000,00 |

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Planiranje terena odlagališta-čišćenje | 10.000,00 |
| 1. | Sanacija divljih odlagališta | 20.000,00 |
| 3. | Odvoz glomaznog otpada | 10.000,00 |
| 4. | Deratizacija-dezinsekcija | 43.000,00 |
| 5. | Nadzor nad izvođenjem deratizacije | 5.000,00 |
| 6. | Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje | 230.000,00 |
| 7. | Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja | 5.000,00 |
|  | Ukupno : | 323.000,00 |

Rekapitulacija troškova

| Redni broj | Naziv | Iznos (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta | 400.000,00 |
| 2. | Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama | 430.000,00 |
| 3. | Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina | 632.000,00 |
| 4. | Veterinarski i sanitarni poslovi | 30.000,00 |
| 5. | Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture | 323.000,00 |
|  | Ukupno: | 1.815.000,00 |

Članak 3.

Ovim Programom  planiraju se ostvariti slijedeći ciljevi:

-unapređenje i razvoj prometne infrastrukture

-povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete,

-širenje i uređenje javnih površina,

-unapređenje stanja u prostoru

Mjerljivost ciljeva provodi se povećanjem modernizacije  nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, racionalizacijom troškova ,zbrinjavanjem otpada na propisan način, širenjem zelenih i javnih površina koje se održavaju te povećanjem kvalitete života na području općine Kistanje.

Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno  1.815.000,00 kn,

a izvori financiranja su slijedeći

| NAZIV | Plan-u kunama |
| --- | --- |
| Prihodi od komunalne naknade | 200.000,00 |
| Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 100.000,00 |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 250.000,00 |
| Županija Šibensko-kninska | 60.000,00 |
| Proračun Općine Kistanje | 1.205.000,00 |
| UKUPNO: | 1.815.000,00 |

Članak 5.

Poslovima  iz ovog programa  obuhvatit će se:

Održavanje prometnica

| 1.Ulica dr.Franje Tuđmana 12.332 m2 prometnice 4.320 m2 nogostup + zelene površine | 2.Ulica hrvatskih branitelja 5.600 m2 prometnice 4.000 m2 nogostup + zelena površina |
| --- | --- |
| 3.Ulica Ante Starčevića 4.607 m2 prometnica 2.871 m2 pješaćka staza + zelena površina | 4.Ulica Nikole Tesle 2.550 m2 prometnica |
| 5.Trg Petra Preradovića 8.400 m2 | 6.Trg sv.Nikole 4.100 m2 |
| 7.Ulica kralja Zvonimira 4.200 m2 prometnica | 8.Novo naselje „Kistanje 1“ i spojevi 25.910 m2 prometnice 12.955 m2 nogostupi |
| 9.Đevrske 3.930 m2 prometnice 3.010 m2 nogostup | 10.Ostalo manje, sporedne ulice 5.100 m2 prometnice |

UKUPNO :

a) prometnice ……………………………………………..76.729 m2

b) nogostup + zelene površine…………………………….27.156 m2

ukupno: …………….103.885  m2

Održavanje mjesnih groblja:

| 1.Naselje Kistanje -Manastirsko groblje ( pravoslavno) -Livadice (pravoslavno) -Novo naselje „Kistanje 1“ (katoličko) -Groblje kod crkve sv. Nikole (zaseok Bezbradice) (pravoslavno) | 2.Nunić -Groblje kod crkve sv. Antuna Padovanskog (katoličko) |
| --- | --- |
| 3.Biovičino Selo -Groblje kod crkve sv. Petra ( za pravoslavne vjernike iz Nunića, Modrinog Sela i Biovičinog Sela) | 4.Ivoševci: -Groblje kod crkve sv.Jovana (pravoslavno) |
| 5.Đevrske -Groblje kod crkve sv. Ilije (pravoslavno) -Groblje Šarića ( pravoslavno) | 6.Varivode -Groblje Varivode , za pravoslavne vjernike |
| 7.Smrdelje -Groblje Smrdelje, pravoslavno | 8.Gošić -Groblje Gošić, pravoslavno |
| 9.Zečevo -Groblje Zečevo,pravoslavno |  |

Dinamika održavanja groblja:

1..Košnja trave………………………………………………………………...1 puta godišnje

2.Odvoz pokošene trave na odlagalište………………………………….…….1 puta godišnje

3.Orezivanje niske živice………………………………………………….......1 puta godišnje

3.Orezivanje zapuštenih živica……………………………………………..…1 puta godišnje

4.Uništavanje korova u travnjaku i oko grobnih mjesta-grobnica………..…...1 puta godišnje

5.Okopavanje grmlja……………………………………………………….….1 puta godišnje

6.Zalijevanje grmlja…………………………………………………………....po potrebi

7.Održavanje staza-nasipavanje staza tucanikom  i sličnim materijalima…......1 godišnje

8.Odvoz otpada- ručno/kamionom……………………………………………..1 puta godišnje

9.Održavanje drveća……………………………………………………............1 godišnje

10.održavanje cvijeća…………………………………………………………..1 godišnje

11.Održavanje ograda groblja –suhozida i drugo  ………………………..…..1 godišnje

Površina  pojedinih mjesnih groblja na području općine Kistanje

| Red.br. | Naziv naselja-naziv groblja | Dužina u metrima | širina u metrima | Ukupna površina u m2 | Površina groblja za održavanje m2 | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naselje Kistanje |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Manastirsko groblje | 45 | 20 | 900 | 495 | pravoslavno |
| 1.2. | Livadice | 75 | 52 | 3900 | 3.178 | pravoslavno |
| 1.3. | Novo naselje"Kistanje1" | 90 | 90 | 8100 | 7.820 | katoličko |
| 1.4. | Bezbradice-sv-Nikola | 190 | 65 | 12350 | 8.577 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 400 | 227 | 25250 | 20070 |  |
| 2 | Đevrske |  |  |  |  |  |
| 2.1. | kod crkve sv.Ilija | 70 | 45 | 3150 | 1.767 | pravoslavno |
| 2.2. | groblje Šarići | 48 | 26 | 1248 | 687 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 118 | 71 | 4398 | 2.454 |  |
| 3 | Varivode |  |  |  |  |  |
| 3.1. | groblje Varivode | 90 | 60 | 5400 | 2.970 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 90 | 60 | 5400 | 2.970 |  |
| 4 | Smrdelje |  |  |  |  |  |
| 3.1. | groblje Smrdelje | 165 | 25 | 4125 | 3.991 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 165 | 25 | 4125 | 3.991 |  |
| 5 | Gošić |  |  |  |  |  |
| 5.1. | groblje Gošić | 51 | 30 | 1530 | 842 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 51 | 30 | 1530 | 842 |  |
| 6 | Zečevo |  |  |  |  |  |
| 6.1. | groblje Zečevo | 61 | 61 | 3721 | 2.233 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 61 | 61 | 3721 | 2.233 |  |
| 7 | Nunić |  |  |  |  |  |
| 7.1. | groblje kod crkve sv.Ante | 120 | 40 | 4800 | 2.567 | katoličko |
|  | UKUPNO: | 123 | 40 | 4800 | 2.567 |  |
| 8 | Biovičino Selo |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Groblje kod crkve sv.Petar | 215 | 75 | 16125 | 8.869 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 215 | 75 | 16125 | 8.869 |  |
| 9 | Ivoševci |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Groblje kod crkve sv.Jovana | 132 | 85 | 11220 | 6.171 | pravoslavno |
|  | UKUPNO: | 132 | 85 | 11220 | 6.171 |  |
|  | UKUPNO: | 1355 | 674 | 76569 | 50167 |  |

Članak 5.

Detaljni prikaz  mjerljivih aktivnosti iz ovog programa kao i financijski iznosi za svaki od njih na odgovarajući način  prikazani su sklopljenim ugovorima, narudžbenicama, troškovnicima izrađenim projektima i slično,a aktivnosti  koje je  nemoguće prethodno u  potpunosti  utvrditi  biti će utvrđene  odgovarajućim  dokumentima prije i u momentu plaćanja (četverogodišnji ugovori o održavanju,drugi ugovori, narudžbenice, računi   i slično).

Članak 6.

Za ostvarenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 7.

Do kraja ožujka 2017.godine Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Programa.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja  2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/14

URBROJ:2182/16-01-16-1

Kistanje , 30.studenog  2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković