Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09. i 15/10), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici, od 16.prosinca  2011.godine, donosi

DRUGE IZMJENE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini

Članak 1.

Ovim Programom  određuje se izgradnja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  u 2011.godini  na području Općine Kistanje , za komunalne djelatnosti :

| Red. broj | NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE | Plan | I.izmjene | II.izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Javne površine |  |  |  |
| 1. | Izgradnja /opremanje dječjeg igrališta u Đevrskama: -Uređenje zemljišta za igralište: 6.700.00 -Oprema za dječje igralište: 32.595,00 | 20.000 | 39.295 | 39.295 |
| 2. | Nadstrešnica autobusna-oprema | 0 | 37.000 | 36.657 |
| 2. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Macure-Jelenik“ | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 3. | Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta „Macure-Jelenik“ | 39.000 | 86.000 | 0 |
|  | UKUPNO: | 2.459.000 | 162.295 | 75.952 |
| II. | Županijske ceste i nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1. | Modernizacija ulice Ante Starčevića ,Kistanje-nogostup (uključujući nadzor 30.000) | 500.000 | 400.000 | 640.000 |
| 2. | Modernizacija Šubićeve ulice u mjestu Kistanje | 50.000 | 0 | 0 |
| 3. | Modernizacija ulice Nikole Tesle u mjestu Kistanje | 50.000 | 0 | 0 |
| 4. | Mdernizacija seoske nerazvrstane ceste od Ž6070 do s.Mandići i od ul.Ante Starčevića do starog vodotornja istanje (uključujući nadzor 5100) | 0 | 260.000 | 259.478 |
| 5. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste s.Pavići-Nožice-Bjelanovići ( cca 550 m) | 0 | 165.000 | 100.000 |
| 6. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste od županijske ceste-Biovičino Selo-Popovići-Dobrote (uključujući nadzor 8.800) | 0 | 400.000 | 270.600 |
| 7. | Izrada projektne dokumentacije | 0 | 0 | 75.000 |
| 8. | Geodetsko-katastarske usluge-parcelacijski elaborati,snimak terena,geodetske podloge itd. | 0 | 0 | 25.500 |
|  | UKUPNO: | 600.000 | 1.225.000 | 1.370.578 |
| III. | Javna rasvjeta |  |  |  |
| 1. | Modernizacija javne rasvjete-energetska učinkovitost/sufinanciranje FONDA za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 612.448 | 1.612.448 | 0 |
|  | UKUPNO: | 612.448 | 1.612.448 | 0 |
| V. | Opskrba pitkom vodom |  |  |  |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za vodovod Donji Ležaići | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2 | Srednjoročni plan ulaganja u vodovodnu mrežu 2010.-2012.g.,u 2011. | 94.000 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO: | 124.000 | 30.000 | 0 |
|  | SVEUKUPNO: | 3.795.448 | 3.049.743 | 1.446.530 |

Članak 2.

Programom iz članka  1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova izgradnje  s procjenom pojedinih troškova ,po djelatnostima i

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora

financiranja.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:

| NAZIV | Plan 2011. | I.Izmjene 2011. | II.izmjene 2011. |
| --- | --- | --- | --- |
| -Prihod o komunalne usluge | 0 | 0 | 130.000 |
| -Proračun Općine Kistanje | 389.000 | 1.131.243 | 542.328 |
| -Prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 3.012.448 | 1.286.000 | 0 |
| -Prihodi Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva | 300.000 | 612.500 | 774.202 |
| -Prihodi Vodovoda i odvodnje d.o.o.Šibenik | 94.000 | 0 | 0 |
| SVEUKUPNO: | 3.795.448 | 3.029.743 | 1.446.530 |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu  danom donošenja  s primjenom od 01.prosinca 2011.

godine a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-01/11-01/19

URBROJ:2182/16-01-11-1

Kistanje ,16.prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković