Na temelju čanka 30. St.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09,153/09,49/11,84/11,90/11. i 144/12) i  članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09. i 15/10), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 31.sjednici od 03.travnja  2013.g.,donosi

ODLUKA

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini

I.

Utvrđuje se da je za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini planirano 306.731,00 kuna, dok je   isti ostvaren u vrijednosti od 254.834,00 kuna ili sa  83,08 % od planiranog, prema programima kako slijedi:

| Red. broj | NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE | Planirano u kunama | Ostvareno u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gradnja objekata komunalne infrastrukture |  |  |
| 1. | Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sanacije odlagališta „Macure-Jelenik“. | 85.731 | 85.731,00 |
|  | UKUPNO: | 85.731 | 85.731,00 |
| II. | Državna cesta i nerazvrstane ceste |  |  |
| 1. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste Vukići-Ćuk-Trtice /Biovičino Selo/-uključujući i troškove stručnog nadzora. Vrijednost investicije 257.906,25 kn, od čega 74% financira MRRFEU). | 70.000 | 67.056,00 |
| 2. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste –Masnikose.Vrijednost investicije 311.731,81 kn, od čega 76% financira MRRFEU). | 80.000 | 81.047,00 |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije | 21.000 | 21.000,00 |
|  | UKUPNO: | 171.000 | 169.103,00 |
| III. | Opskrba pitkom vodom |  |  |
| 1. | Ostali građ.objekti-vodovodna mreža Smrdelji | 50.000 | 0 |
|  | UKUPNO: | 50.000 | 0 |
|  | SVEUKUPNO: | 306.731 | 254.834,00 |

II.

Dobivena je Potvrda glavnog projekta za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada I.kategorije „Macure-Jelenik“,općina Kistanje.Uspješno je modernizirana seoska nerazvrstana cesta   Vukići-Ćuk-Trtice i  cesta Biovičino Selo-Masnikose, što je Zapisnikom o izvršenom nadzoru i kontroli potvrdilo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sanacija vodovodne mreže u selu Smrdelje  nije završena. Radove izvodi Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.

III.

Sredstva za realizaciju ovog programa u potpunosti su osigurana Proračunom Općine Kistanje za 2012.g.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-01/13-01/8

URBROJ:2182/16-01-13-1

Kistanje ,03.travnja 2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković