Na temelju čanka 26. Zakona o vodama (NN br. 153/09.) i članaka 3., 19., 22. i 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11.), Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09. i 15/10), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 28.sjednici od 03.prosinca 2012.g.,donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za i komunalnih vodnih građevina djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini

Članak 1.

Ovim Programom  određuje se izgradnja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i vodnih građevina u 2012.godini  na području Općine Kistanje ,kako slijedi :

| Red. broj | NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE | Plan u kunama | Izmjene (I) | Izmjene (II) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Gradnja objekata komunalne infrastrukture |  |  |  |
| 1. | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Macure-Jelenik“. | 2.400.000 | 5.000 | 0 |
| 3. | Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sanacije odlagališta „Macure-Jelenik“. | 86.000 | 85.731 | 85.731 |
|  | UKUPNO: | 2.516.000 | 120.731 | 85.731 |
| II. | Državna cesta i nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1. | Modernizacija dionice državne ceste D59 kroz Kistanje (Ulica Hrvatskih branitelja u mjestu Kistanje-uključujući Izradu glavnog i izvedbenog projekta 40.000,00 kn). | 430.000 | 30.000 | 0 |
| 2. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste Vukići-Ćuk-Trtice /Biovičino Selo/-uključujući i troškove stručnog nadzora. Vrijednost investicije 257.906,25 kn, od čega 74% financira MRRFEU). | 265.000 | 377.847 | 70.000 |
| 3. | Prva faza radova na izgradnji oborinske odvodnje i mreže puteva u novom naselju „Kistanje 1“- učešće Općine Kistanje po zahtjevu MRRŠVG | 275.000 | 0 | 0 |
| 4. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste –Masnikose.Vrijednost investicije 311.731,81 kn, od čega 76% financira MRRFEU). | 0 | 303.125 | 80.000 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije | 0 | 80.000 | 21.000 |
|  | UKUPNO: | 970.000 | 790.972 | 171.000 |
| III. | Opskrba pitkom vodom |  |  |  |
| 1. | Produžetak vodovoda do kuća u zaseoku Gornji Ležaići | 40.000 | 0 | 0 |
| 2. | Projektna dokumentacija za vodovod Gornji Ležaići | 0 | 30.000 | 0 |
| 3. | Ostali građ.objekti-vodovodna mreža Smrdelji | 0 | 0 | 50.000 |
|  | UKUPNO: | 40.000 | 30.000 | 50.000 |
|  | SVEUKUPNO: | 3.526.000 | 941.703 | 306.731 |

Članak 2.

Programom iz članka  1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova izgradnje  s procjenom pojedinih troškova ,po djelatnostima i

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora

financiranja.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:

| NAZIV | Plan 2012.g. U kunama | Izmjene (I) | Izmjene (II) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihod Općine Kistanje od komunalne usluge | 130.000 | 130.000 | 100.000 |
| Proračun Općine Kistanje za 2012.g. | 646.000 | 321.703 | 206.731 |
| SVEUKUPNO: | 3.526.000 | 941.703 | 306.731 |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu  danom donošenja  s primjenom od 01.siječnja 2012.

Godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-01/12-01/25

URBROJ:2182/16-01-12-1

Kistanje ,03.prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković