Na temelju članka 28. stavka . Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13,14/14,36/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na ___.sjednici, od __. ožujka  2018.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Članak 1.

- Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.

- Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 2.728.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od  2.697.644,40 kuna, odnosno sa 98%.

- Program je ostvaren  kao slijedi:

1)Javna rasvjeta

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Troškovi električne energije | 333.000,00 | 369.876,00 |
| 2. | Javna rasvjeta -održavanje uređaja i opreme javne rasvjete -zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature -nepredviđene rekonstrukcije -sanacija nakon štete -modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti -usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvjetom | 230.000,00 | 246.974,00 |
|  | Ukupno (1+2): | 563.000,00 | 616.850,00 |

2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

| Redni broj | OPIS POSLOVA | 2017. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| 1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 952.000,00 | 923.355,08 |
| 1.1. | A. Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje /pojačano održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta, korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika (uključujući i usluge stručnog nadzora). Napomena: 1.Nerazvrstane ceste na širem području općine Kistane L=1.861 m Radovi: 590.625,54 kn PZC d.d. Split Nadzor: 12.500,00 kn DENMAR d.o.o. Zadar Ukupno: 603.125,54kn) 2.Seoska cesta (put) Mali Ivoševci-Tuk :10.750,00 kn (Obrt MANDUŠIĆ,Rupe) 3.Sanacija šahta u trupu ceste u s.Macure:2.461.45 kn(Obrt MANDUŠIĆ) 4.Proširenje puta na kat.čest.3999/3 k.o.Kistanje /24.500,00 kn sa PDV-om (Izvođač „Camel express“vl.P.Parač, Knin) 5.Uređenje nogostupa (u suradnji sa ŽUC-om/33.656,22 sa PDV-om (Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik) | 662.000,00 | 674.493,22 |
|  | B. Modernizacija nerazvrstanih cesta /pojačano održavanje u naselju Varivode (uključujući nadzor) Radovi:: 248.862,00 kn Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik Nadzor: 9.500,00 kn DENMAR d.o.o. Zadar (Ugovoreno,račun nije ispostavljen) | 265.000,00 | 248.861,86 |
|  | C. Sanacija i pojačano održavanje raznih dijelova n.cesta (Zečevo,Ardalići itd.) | 15.000,00 | 0 |
| 2. | Čišćenje snijega | 10.000,00 | 0 |
| 3. | Sanacija i uređenje protupožarnog puta GUVNO-PIŠTAVAC sa konzervatorskim radovima na istom ( uključujući i usluge stručnog nadzora) Napomena: 1.Radovi : …………………….……………..83.196,25 kn sa PDV („Camel express“,vl.P.Parać 2.Nadzor:……………………………………. 3.125,00 kn sa PDV-om (Geomapa d.o.o.Drniš) 3.Istražni radovi: ……………………………29.500,00 kn sa PDV-om (Arheo-koop, Zagreb) 4.Dovršetak radova nakon istražnih radova :. 3.120,00 kn sa PDV-om („Camel express) ,P.P. | 120.000,00 | 118.941,25 |
|  | Ukupno (1+2): | 1.072.000,00 | 1.042.296,30 |

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

| Redni broj | OPIS POSLOVA | 2017. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| 1. | Održavanje javnih površina | 15.000,00 | 14.775,00 |
| 1.1. | Sanacija i održavanje javnih površina/usl.tehn.i invest.održavanja -nabava prometnih znakova :6.375,00 kn(Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik) -Izvedba zaštitne ograde oko Lokve Lalića,uz put Kistanje-s.Lalići :4.500,00 kn(Ceste Šibenik ) -zamjena betonskih rubnjaka u ulici Gospe Letničke,Kistanje:3.900,00 kn(Ceste Šibenik) | 10.000,00 | 14.775,00 |
| 1.2. | Nabava klupa i druge urbane opreme | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Održavanje groblja i spomen ploča | 5.000,00 | 0 |
| 1.4. | Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama ( I.dio ) | 0,00 | 0 |
| 1.5. | Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme | 0,00 | 0 |
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij) | 590.000,00 | 599.662,00 |
|  | Ukupno (1+2): | 620.000,00 | 614.437,00 |

4) Veterinarski i sanitarni poslovi

| Redni broj | OPIS POSLOVA | 2017. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| 1. | Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama | 35.000,00 | 34.555,00 |
| 2. | Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje | 0,00 | 0 |
|  | Ukupno(1+2): | 35.000,00 | 34.555,00 |

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

| Redni broj | OPIS POSLOVA | 2017. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| 1. | Planiranje terena odlagališta-čišćenje | 0,00 | 0 |
| 2. | Sanacija divljih odlagališta | 20.000,00 | 0 |
| 3. | Odvoz glomaznog otpada | 5.000,00 | 0 |
| 4. | Održavanje vodovodnog sustava i uređaja –groblja-itd. | 5.000,00 | 0 |
| 5. | Održavanje vodovodnog sustava i uređaja | 45.000,00 | 44.676,00 |
| 6. | Deratizacija-dezinsekcija | 65.000,00 | 57.150,00 |
| 7. | Nadzor nad izvođenjem deratizacije | 5.000,00 | 3.680,00 |
| 8. | Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje | 258.000,00 | 250.000,00 |
| 9. | Nagrade vatrogascima za 2017. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10. | Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja | 5.000,00 | 4.000,00 |
|  | Ukupno : | 438.000,00 | 389.506,00 |

Rekapitulacija troškova

| Redni broj | Naziv | 2017. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| 1. | Javna rasvjeta | 563.000,00 | 616.850,00 |
| 2. | Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama | 1.072.000,00 | 1.042.296,30 |
| 3. | Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina | 620.000,00 | 614.437,00 |
| 4. | Veterinarski i sanitarni poslovi | 35.000,00 | 34.555,00 |
| 5. | Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture | 438.000,00 | 389.506,00 |
|  | Ukupno: | 2.728.000,00 | 2.697.644,30 |

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA:363-01/18-01/___

URBROJ:2182/16-01-18-__

Kistanje , __ ožujka 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković