Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 8/09., 15/10.,4/13), načelnik Općine Kistanje podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g. planiran je u visini od  1.777.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od  1.542.274,90 kuna, odnosno sa  86,79%.

Program je izvršen kao slijedi:

- Javna rasvjeta

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Troškovi električne energije | 300.000,00 | 258.235,41 |
| 2. | Javna rasvjeta -održavanje uređaja i opreme javne rasvjete -zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature -nepredviđene rekonstrukcije -sanacija nakon štete -modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti -usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvjetom | 165.000,00 | 164.646,25 |
|  | UKUPNO: | 465.000,00 | 422.881,66 |

- Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 291.487,56 |
| 1.1. | Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina, popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika :/Stijelje,Zorice, Matijevići,Đilasi, Ljune ,Gornji Ležaići,Dubravari,Čakići, Bjelanovići). - Matijevići-Šuše , 236.904,92 kn ( od toga je 50% , ili 118.452,46 kuna Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ) i - razno, hitne , neočekivane i neplanirane intervencije | 236.904,92 103.095,08 | 236.904,92 54.582,58 |
|  | UKUPNO: | 340.000,00 | 291.487,56 |

c) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih površina | 13.000,00 | 12.750,00 |
| 1.1. | Sanacija i održavanje javnih površina/ Uređenje dijela trga Petra Preradovića u centru mjesta Kistanje,kod zgrade VSNM-čišćenje prostora, uklanjanje urušene ograade od suhozida, tamponiranje i valjanje tampona/. | 13.000,00 | 12.750,00 |
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina -K.P.Kistanje d.o.o. (uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij) | 500.000,00 | 477.142,36 |
|  | UKUPNO: | 513.000,00 | 489.592,36 |

D) Veterinarski i sanitarni poslovi

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veterinarski poslovi -hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja sa prometnica | 30.000,00 | 21.100,00 |
| 2. | Sanitarno-komunalni poslovi (kanalizacija-precrpnice-pročistaći) | 65.000,00 | 52.937,50 |
| 3. | Sanacija/otklanjanja problema na kanalizacijskom sustavu | 15.000,00 | 8.125,00 |
|  | UKUPNO: | 110.000,00 | 74.045,62 |

E) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deratizacija-dezinsekcija | 43.000,00 | 42.500,00 |
| 2. | Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 3. | Hitne ,neplanirane i neočekivane intervencije na otklanjanju kvarova na vodoopskrbnom sustavu | 50.000,00 | 41.467,84 |
|  | UKUPNO: | 345.000,00 | 263.967,84 |

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

| R.br. | Naziv | Plan | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta | 465.000,00 | 422.881,66 |
| 2. | Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama | 340.000,00 | 291.487,50 |
| 3. | Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina | 513.000,00 | 489.892,36 |
| 4. | Veterinarski i sanitarni poslovi | 110.000,00 | 74.045,62 |
| 5. | Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture | 349.000,00 | 263.967,84 |
|  | UKUPNO: | 1.777.000,00 | 1.542.274,90 |

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA

| NAZIV | PLAN | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Prihodi od komunalne naknade | 150.000,10 | 150.000,10 |
| Proračun Općine Kistanje za 2015.g. | 1.508.547,60 | 1.273.822,50 |
| Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 118.452,46 | 118.452,46 |
| UKUPNO: | 1.777.000,00 | 1.542.274,90 |

KLASA:022-01/16-01/___

URBROJ:2182/16-02-16-1

Kistanje , __.ožujka  2016.g..

OPĆINA KISTANJE

Načelnik

Goran Reljić