Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici od  __.prosinca 2016.g., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

u 2016.godini

Članak 1.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Kistanje za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 16/15., 8/16. i 11/16),

Članak 2.mijenja se i glasi:

“Članak 2.

- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

| R.br. | Naziv investicije | Opis | Planirano | I.Izmjene | II.Izmjene | III.izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica. | CILJ:Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta. U ovoj fazi , 2016. , planirano je izgraditi 194 m ulice (dio)gospe Letničke sa nogostupima .SUFINANCIRANJE. | 600.000,00 | 707.787,50 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2. | Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje. | Izvođenje zemljanih,betonskih I asfalterskih radova na izgradnji nogostupa cca 2 x 750 m na obje strane ulice –dio koji sufinancira Općina Kistanje. | 500.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3. | Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje | Sanacija i modernizacija (asfaltiranje) postojećih seoskih i drugih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje ,uključujući i uređenje dijela zida lokve Lalića (I.faza), ukupno 1.861 m nerazvrstanih od toga: -1.248m u naselju Ivoševci (Rudele), -345m u naselju Kistanje ( Macure) i -268 u zaseoku Traživuci-Jekići. NB.Sufinanciranje. | 276.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 4. | Izgradnja vodovoda za manastir “Krka” Kistanje. | Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir “Krka”. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5. | Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići | Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža. NB.Sufinanciranje. | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  |  | 1.676.000,00 | 1.622.787,50 | 1.135.000,00 | 965.000,00 |

Izvori financiranja:		                                                                    PLANIRANO         I.IZMJENE          II.IZMJENE                       III .IZMJENE

1.Proračun Općine Kistanje………………………………………………....100.000,00 kn        172.787,50kn          735.000,00 kn          ___________________

2.Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova EU…… …………………1.200.000,00  kn        900.000,00kn          300.000,00 kn                   300.000,00 kn

3.Državni ured za obnovu i  stambeno zbrinjavanje…………..….................276.000,00 kn                   0,00 kn                     0,00 kn                              0,00

4.Vodovod i odvodnja    d.o.o.Šibenik………………………………….......100.000,00 kn         200.000,00kn          100.000,00 kn                               0,00

5.Nacionalni park „Krka“ ……………………………………………………….....0,00 kn         200.000,00kn                     0,00 kn                               0,00

6.Šibensko-kninska županija……… ……………………………………………....0,00 kn          150.000,00kn__ ____       0,00 kn________________?______

Ukupno:……...1.676.000,00 kn      1.622.787,50kn       1.135.000,00 kn                              ?

- 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

| R.br. | Naziv investicije | Opis | Planirano | I.Izmjene | II.Izmjene | III.Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reciklažno dvorište | I.faza -čišćenje terena i drugo | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Reciklažno dvorište | Projektna dokumentacija | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ?Provjeriti da li je nešto plaćeno IQ d.o.o. |
| 3. | Projektna dokumentacija za autokamp odmorište KRKA,Kistanje | Izrada idejnog projekta i glavnog projekta | 50.000,00 | 0 |  | 0 |
| 4. | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-kontejnera | Kontejner | 0 | 0 | 140.000,00 | ? |
| Ukupno: |  |  | 600.000,00 | 250.000,00 | 190.000,00 | ‘ |

Izvori financiranja:                                                                                          PLANIRANO                  I.IZMJENE        II. IZMJENE      III. IZMJENE

1.Općina Kistanje………………………………………………………………180.000,00kn                  50.000,00kn            90.000,00            50.000.00 kn

2.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost……………………...……420.000,00kn                 200.000,00kn                0,00                   0,00 kn

3.Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje………………………………….100.000,00 kn               100.000,00 kn       100.000,00 kn          ?

Ukupno:         600.000,00 kn                250.000,00kn        190.000,00 kn          _________

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2016.godini stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:363-01/16-01/5

URBROJ:2182/16-01-16-3

Kistanje , __prosinca 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković