Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici od __._____________2015.g., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

u 2015.godini

Članak 1.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.g. mijenja („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.2/15. i 11/15), u članku 2.mijenja se i glasi:

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

| R.br. | Naziv investicije | Opis | PLAN | I. izmjene | II.izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza, jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje. | Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta, i to: | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 701.608,97 |
|  |  | a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova započetih 2014.g. (111.763,00 kn ,doprinos Općine Kistanje) |  |  | 111.763,00 |
|  |  | a)Ulica Glama,L=269,08 (sa nogostupima) (350.000,00 kn,doprinos MRRFEU) |  |  | 589.845,97 |
| 2. | Modernizacija ulice Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje. | Izvođenje zemljanih, betonskih I asfalterskih radova na modernizaciji cca 750 m kolovoza sa izgradnjom nogostupa na obje strane ulice | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| 3. | Modernizacija nerazvrstanih cesta | Šubićeva(zaobilaznica),Vujasinovići/Korolije,Macure,Traživuci,Đevrske). | 350.000,00 | 350.000,00 | 0 |
|  |  | Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta ,dionice: a)ŽC 6053-Matijevići-Đilasi (Naselje Kolašac) ,L=1.200m b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m. (443.000,00 kn ,doprinos MRRFEU) ZC6062 – Ljune,L=1.017m (100% Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) | 0 0 | 0 0 | 602.906,19 325.400,00 |
|  |  | LC-Manojlović (Dubravari),L=545 m (100% Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) | 0 | 0 | 182.100,00 |
| 4. | Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama. | Izvođenje zemljanih,betonskih a asfalterskih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza I izgradnja nogostupa na jednoj strain ulice. | 100.000,00 | 100.000,00 | 114.000,00 |
| 5. | Uređenje lokve Lalića -prva faza | Izvođenje zemljanih,zidarskih i betonskih radova na izvedbi zida lokve lalića u Kistanjama. | 65.000,00 | 65.000,00 | 0 |
| 6. | Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju „Kistanje 1”,Kistanje | Demontaža neispravnih ,nabava i montaža novih pumpi ,ventila itd. U precrpnici kanalizacije. | 0 | 0 | 40.000,00 |
| 7. | Izgradnja vodovoda za manastir “Krka” Kistanje. | Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir “Krka”. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 |
| 8. | Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići | Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža. | 250.000,00 | 250.000,00 | 0 |
| 9. | Uređenje kampa za odmorište-“Krka” u Kistanjama. | Izvođenje zemljanih, betonskih i asfalterskih radova na uređenju autokampa-I.faza. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| Ukupno: |  |  | 2.415.000,00 | 2.415.000,00 | 1.966.015,10 |

Izvori financiranja:                                                     PLAN                   I.IZMJENE        II.  IZMJENE

1.Proračun Općine Kistanje………………………….615.000,00 kn         615.000,00           553.515,16 kn

2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU…1.350.000,00 kn       1.350.000,00          793.000,00 kn

3.Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik……………..…150.000,00 kn           150.000,00                  0

4.Ministarstvo turizma………………………….……300.000,00 kn          300.000,00                   0

5.Nacionalni park „Krka“…………………………………..0………………0………            112.000,00 kn

6.Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje………..0……………… 0 ……..             507.500,00 kn

Ukupno:…….2.415.000,00 kn         2.415.000,00       1.966.015,10 kn

- 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

| R. BR. | Naziv investicije | Opis | PLAN | PRVE IZMJENE | DRUGE IZMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reciklažno dvorište | Čišćenje terena i drugo | 50.000,00 | 00,00 | 0,00 |
| 2. | Reciklažno dvorište | Projektna dokumentacija -Idejni project | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.000,00 |
| 3. | Pročistač otpadnih voda | Izgradnja-I.faza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0 |
| Ukupno: |  |  | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 24.000,00 |

Izvori financiranja:                                                              PLAN                  I. IZMJENE    II.IZMJENE

1.Općina Kistanje……………………………………   ..50.000,00 kn           50.000,00 kn       24.000,00kn

2.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   1.150.000,00 kuna    150.000,00 kn          0 ,00      kn

Ukupno:  1.200.000,00 kuna    200.000,00 kuna    24.000,00 kn

- 4. Program gradnje građevina za pročišćavanje  fekalne kanalizacije

| R.br. | Naziv investicije | Opis | PLAN | PRVE IZMJENE | DRUGE IZMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pročistač otpadnih voda | Izgradnja-I.faza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
| Ukupno: |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |

Izvori financiranja:			       PLAN               I.IZMJENE                II.IZMJENE

1.Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost                                              1.000.000,00kn    1.000.000,00kn                0,00 kn

Ukupno:     1.000.000,00 kn   1.000.000,00kn                0,00kn

Članak 2.

Ostale odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,komunalnih vodnih građevina sa Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015.g., ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g. stupaju na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

KLASA:363-01/14-01/21

URBROJ:2182/16-01-15-2

Kistanje ,__.___________2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković