Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici od __.veljače  2017.g., donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

na području općine Kistanje u 2017.godini

Članak 1.

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

Kistanje za 2017.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- groblja i

- javne rasvjete.

- Gradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području

općine Kistanje za 2017.godinu , financirati će se iz:

-komunalnog doprinosa,

-dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,

-sredstava koncesijskih naknada,

-proračuna Općine Kistanje,

-sredstava pomoći Županije Šibensko-kninske i

-drugih izvora

- Program sadrži:

-opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne

infrastrukture ,iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora  financiranja prikazani su tablično.

- Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj

politici, ukazanim potrebama i mogućnostima za izgradnju određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

- Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem

važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme pripreme ovog programa, a točan opseg i vrijednost radova utvrdit će se nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave odnosno nabave bagatelne vrijednost.

- U svrhu gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih

građevina i uređenja javnih površina, Općina Kistanje uređuje građevinsko zemljište u svom vlasništvu  i  zemljišta u vlasništvu fizičke ili pravne osobe temeljem prethodnog osnivanja prava građenja ili prava služnosti  na njemu i sklopljenih ugovora odnosno sporazuma.

- Troškove ili dio troškova potrebnih za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju

nerazvrstane ceste može snositi osiguravatelj sredstava koji s općinom  sklopi ugovor o uređenju građevinskog zemljišta, odnosno ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u slučaju kad ta nerazvrstana cesta nije planirana Programom. Osiguravatelj sredstava čijem zemljištu ili građevini služi nerazvrstana cesta može, uz suglasnost općine, izgraditi nerazvrstanu cestu i urediti javnu površinu vlastitim sredstvima, kao i cestu koja svojom trasom i kapacitetom premašuje potrebe zemljišta, odnosno građevine osiguravatelja sredstava, ako je ona planirana prostornim planom.

- Osiguravatelju sredstava čijem zemljištu ili građevini služi komunalna infrastruktura

izgradnja koje nije predviđena Programom, a koji s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, mogu se priznati troškovi koje plaća na temelju ugovora o financiranju uređenja , do visine komunalnog doprinosa koji se odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U slučajevima kada ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta premašuju iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen za gradnju građevina kojima služi ta komunalna infrastruktura izgradnja koje nije predviđena Programom, osiguravatelj sredstava će bespovratno financirati razliku troškova.

Članak 2.

- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

A.1. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.500.800,00 kn, a rasporedit će se kako slijedi:

| Red.br. | Naziv | Plan 2017. | Prve izmjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javne površine | 120.000,00 | 827.000,00 |
| 2. | Nerazvrstane ceste-novo naselje“Kistanje 1“ itd. | 450.000,00 | 892.550,00 |
| 3. | Groblja | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 4. | Javna rasvjeta | 0 | 0 |
| 5. | Ostalo-gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada,pročišćavanje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže. | 400.000,00 | 406.000,00 |
| UKUPNI RASHODI: |  | 1.020.000,00 | 2.225.550,00 |

A.2. Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se iz:

| Red.br. | Naziv | Plan 2017. | Prve izmjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 0 | 30.000,00 |
| 2. | Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 0 | 10.000,00 |
| 3. | Proračun Općine Kistanje | 370.000,00 | 406.550,00 |
| 4. | Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 350.000,00 | 499.000,00 |
| 5. | Nacionalni park „Krka“ | 0,00 | 870.000,00 |
| 5. | Pomoć od Ministarstva prostornog uređenja i gradnje | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 6. | Pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 0 | 80.000,00 |
| 7. | Pomoć od Županije Šibensko-kninske | 0 | 100.000,00 |
| 8. | Ostalo –Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik | 200.000,00 | 150.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI: |  | 1.020.000,00 | 2.225.550,00 |

1. JAVNE POVRŠINE

1.1. Javne površine definirane su kao površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

- javnoprometne površine su nerazvrstane ceste (trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine);

- javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala može nalaziti dječja igrališta, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaj;

- ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

1.2. Za realizaciju gradnje javnih površina u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  827.000,00 kuna.

1.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

| R.br | Naziv aktivnosti | Opis | Vrijednost u HRK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan 2017. | Prve izmjene |
| 1. | Uređenje Trga Petra Preradovića,Kistanje | Projektna dokumentacija za uređenje Trga P.Preradovića-dovršetak. | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | Uređenje trga v.Nikole | Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-dovršetak. | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju “Kistanje 1”. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka u novom naselju Kistanje 1 ,Kistanje. | 0 | 40.000,00 |
| 4. | Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju “Kistanje 1”. | Izgradnja parka (uređenje terena,nabava zemlje, tucanika,izrada pješačkih staza te nabava i sadnja trave i stabala). | 0 | 150.000,00 |
| 5. | Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju “Kistanje 1”. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje parka . | 0 | 10.000,00 |
| 6. | Izgradnja auto kampa | Izgradnja auto kampa | 0 | 150.000,00 |
| 7. | Uređenje okoliša | Uređenje okoliša i pripremni radovi na lokaciji budućeg EKO centra sa tržnicom u Kistanjama . | 0 | 400.000,00 |
| 8. | Priprema podloge za autobusne nadstrešnice. | Uređenje temelja za postavljanje autobusnih nadstrešnica ( x1 ). | 0 | 2.000,00 |
| 9. | Nabava autobusnih nadstrešnica | Nabava dvije autobusne nadstrešnice (x 1) | 0 | 25.000,00 |
| 10. | Izgradnja moblnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi. | Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner. | 20.000,00 | 0 |
| 11. | Uređenje zelenih površina uz D59 kroz Kistanje | Priprema i uređenje zemljišta ,nabava sjemena trave i stabala te sadnja istih na zemljišnom pojasu uz državnu cestu D59 | 0 | 30.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 120.000,00 | 827.000,00 |

2.NERAZVRSTANE CESTE

2.1.Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim tim zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu toga zakona.

Nerazvrstanu cestu čine:

-cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

-građevna čestica, odnosno cestovno zemljište površine koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

-zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

-prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

-javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta financira se rasporedom prihoda općinskog  proračuna iz svih zakonom predviđenih izvora financiranja, a planira u ovom programu prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

2.2. Za realizaciju nerazvrstanih cesta u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  898.800,00 kuna.

2.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

| R.br. | Naziv aktivnosti | Opis | Plan 2017. u HKR | I.Izmjene 2017. u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica. | Izgradnja i uređenje cca 250metara ulice Marka Marulića što podrazumijeva asfaltiranje kolovoza ,izgradnju i asfaltiranje nogostupa,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta. | 400.000,00 | 630.000,00 |
| 2. | Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica. | Nadzor nad radovima na izgradnji i uređenju cca 250metara ulice Marka Marulića. | 0 | 15.000,00 |
| 3. | Izgradnja priključaka na nerazvrstanu cestu. | Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na izgradnji priključaka nerazvrstanim cestama, u ukupnoj dužini od 50 metara. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4. | Autobusne nadstrešnice | Nabava autobusnih nadstrešnica | 0 | 25.000,00 |
| 5. | Zaštita od požar | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje protupožarnog puta Pištavac ,na području općine Kistanje | 0 | 8.800,00 |
| 6. | Zaštita od požar | Izgradnja i uređenje protupožarnog puta Pištavac | 0 | 120.000,00 |
| 7. | Nabava kosilice | Nabava kosilice za priključak na kamion za protupožarnu zaštitu | 0 | 50.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 450.000,00 | 898.800,00 |

3. GROBLJA

3.1. Za realizaciju izgradnje infrastrukture  groblja u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00kuna.

3.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

| R.br. | Naziv aktivnosti | Opis | Plan 2017. u HKR | I.Izmjene 2017. u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja ograde /kapele na mjesnim grobljima/općenito | Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde). | 50.000,00 | 30.000,00 |
|  | Izgradnja ograde/kapele na mjesnom groblju Varivode | Radovi-dio Općine Kistanje | 0 | 50.000,00 |
|  | Izgradnja katoličkog groblja u novom naselju Kistanje 1,Kistanje | Projektna dokumentacija-dovršetak izrade | 0 | 20.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 50.000,00 | 100.000,00 |

4. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE  ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA ,

PROČIŠĆAVANJA FEKALNE KANALIZACIJE I DIO KOJI

SUFINANCIRA OPĆNA KISTANJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE

MREŽE

4.1. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada , pročišćavanje fekalne kanalizacije i dio koji sufinancira Općine Kistanjene za izgradnju vodovodne mreže u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  406.000,00kuna.

4.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

| R.br. | Naziv aktivnosti | Opis |  | Plan 2017. u HKR | I.Izmjene 2017. u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta tip kontejner | Nabava mobilnog reciklažnog dvorište tipa kontejner za odlaganje raznog otpada (x2) |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2. | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-izrada podloge /temelja. | Izgradnja podloge/temelja za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner (x2) |  | 0 | 6.000,00 |
| 3. | Stacionarlno reciklažno dvorište | Projektna dokumentacija |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4. | Stacionarno reciklažno dvorište | Izgradnja –pripremni radovi ,dio |  | 100.000,00 | 0 |
| 5. | Izgradnja vodovodne mreže za zaseok Reljići | Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža (dio) |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Dovodni gravitacijski cjevovod Kistanje-manastir Krka sa bogoslovijom | Izrada projektne dokumentacije-Izvedbeni projekt sa tender dokumentacijom dovršetak |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Zaštita okoliša | Nabava kompostera za kućni otpad |  | 0 | 100.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 400.000,00 |  | 406.000,00 |

Članak 3.

Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje čine eventualni troškovi vezani za imovinsko pravne odnose, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostali prateći troškovi, te nakon provedenog postupka nabave.

Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2018.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2017.godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/13

URBROJ:2182/16-01-17-2

Kistanje ,__.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković