Na temelju članka  28. stavka 4. i članka 30.stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („“Narodne novine“,broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 79/09 i članka  32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Kistanje  ,na 15. sjednici, od 02. ožujka 2011.g., donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2010.godini  izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.godini , kako slijedi:

| Red. broj | NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE | Planirano s PDV | Ostvareno s PDV | Ostvareno % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Javne površine |  |  |  |
| 1. | Izgradnja /opremanje dječjeg igrališta u Kistanjama | 35.000,00 | 31.857,00 | 91,00 |
| 2. | Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta „Macure-Jelenik“ | 39.000,00 | 0 | 0 |
| 3. | Izgradnja igrališta za djecu-uređenje lokacije sa Izvedbom temelja za postavljanje/montažu opreme | 15.000,00 | 14.522,00 | 96,81 |
|  | UKUPNO: | 89.000,00 | 46.379,00 | 52,11 |
| II. | Nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1. | Modernizacija dionice D59 kroz Đevrske- nogostup Đevrske | 650.000,00 | 556.150,00 | 85,56 |
| 2. | Sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste u Đevrskama, crkva sv.Ilije-Nožice | 393.264,00 | 390.069,00 | 99,18 |
| 3. | Sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste Modrino selo-crkva sv.Petra | 233.489,00 | 239.873,00 | 102,73 |
|  | UKUPNO: | 1.276.753,00 | 1.186.092,00 | 92,89 |
| III. | Javna rasvjeta |  |  |  |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u ulici Antuna Glasnovića u Novom naselju „Kistanje 1“ | 82.201,00 | 82.201,00 | 100 |
|  | UKUPNO: | 82.201,00 | 82.201,00 | 100 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.358.954,00 | 1.314.672,00 | 96,74 |

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja  i objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA:363-02/11-01-8

URBROJ:2182/16-01-11-1

Kistanje ,02.ožujka 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković