Na temelju članka  28. stavka 4. i članka 30.stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („“Narodne novine“,broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 79/09) i članka  32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09. i 15/10) ), Općinsko vijeće Općine Kistanje  ,na 25. sjednici, od 15.svibnja  2012.g., donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu

u 2011.godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2011.godini  izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini , kako slijedi:

| Red. broj | NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE | Plan | Ostvareno | Ostvareno u % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Javne površine |  |  |  |
| 1. | Izgradnja /opremanje dječjeg igrališta u Đevrskama ukupno računajući i: |  |  |  |
|  | -Uređenje zemljišta za igralište: 6.700 | 6.648 | 6.700 | 6.648 | 100% |
|  | -Oprema za dječje igralište: 32.595 | 32.595 | 32.595 | 32.595 | 100% |
| 2. | Nadstrešnica autobusna-oprema | 36.657 | 36.657 | 100% |
|  | UKUPNO: | 75.952 | 75.900 | 100% |
| II. | Županijske ceste i nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1. | Modernizacija ulice Ante Starčevića ,Kistanje-nogostup (uključujući nadzor 30.000) | 640.000 | 627.058 | 98% |
| 2. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste od Ž6070 do s.Mandići i od ul.Ante Starčevića do starog vodotornja istanje (uključujući nadzor 5100) | 259.478 | 259.466 | 100% |
| 3. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste s.Pavići-Nožice-Bjelanovići ( cca 550 m) | 100.000 | 100.000 | 100% |
| 4. | Modernizacija seoske nerazvrstane ceste od županijske ceste-Biovičino Selo-Popovići-Dobrote (uključujući nadzor 8.800) | 279.400 | 279.332 | 103% |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije | 75.000 | 61.825 | 82% |
| 6. | Geodetsko-katastarske usluge-parcelacijski elaborati,snimak terena,geodetske podloge itd. | 25.500 | 5.240 | 21% |
|  | SVEUKUPNO: | 1.455.278 | 1.408.821 | 97% |

| Naziv | plan | izvršenje | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne usluge | 130.000 | 124.081 | 95% |
| Proračun Općine Kistanje | 542.328 | 510.538 | 94% |
| Prihodi od Ministarstva regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva | 774.202 | 774.202 | 100% |
| UKUPNO: | 1.446.530 | 1.408.821 | 97% |

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja  i objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/11-01-11

URBROJ:2182/16-01-11-1

Kistanje ,15.svibnja  2012.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK

Marko Sladaković

Ulica dr.Franje Tuđmana 101,22305 Kistanje

Telefon: (022) 763055; Telefaks (022) 763053

OIB:41783102203; MB:2539535

E-mail:opcina-kistanje@si.t-com.hr

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:_____________________

URBROJ:2182/16-03/1-12-1

Kistanje , 02.travnja 2012.g.

OPĆINA KISTANJE

OPĆINSKOM NAČELNIKU

Ulica dr.Franje Tuđmana 101

22305 Kistanje

n/p načelniku Goranu Reljiću

PREDMET: Nacrt Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom

gospodarstvu u 2011.godini,

-dostavlja se

Poštovani !

Sukladno stavku 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 79/09 )  izvršeno tijelo JLS (općinski načelnik) dužno je  do kraja ožujka  podnijeti predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću ) Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu ,u 2011.godini. Sukladno navedenome, u privitku  Vam dostavljam Nacrt Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini, kako bi ste Općinskom vijeću Općine Kistanje mogli podnijeti svoj prijedlog.

Napominjem da je  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje pravovremeno izradio  nacrt predmetne odluke ali  kako su  prijevremeni izbori za načelnika i zamjenika načelnika Općine Kistanje provedeni  11.03. i 25.03.2012.g. nije bilo moguće da predlagatelj (općinski načelnik) u zakonom propisanom roku (do 31.03.2012.) predmetno izvješće podnese Općinskom vijeću Općine Kistanje na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Marijan Poturović,prof.

U privitku:

-kao u tekstu

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu

2.Pismohrana, ovdje